深圳市涉水面源污染长效治理工作方案

为深入贯彻习近平生态文明思想，决战决胜污染防治攻坚战，全面落实建设中国特色社会主义先行示范区关于“率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范”的使命任务，按照“水污染治理成效巩固管理提升年”的部署要求，全面推进涉水面源污染整治，构建长效治理机制，实现河流长制久清，特制定本方案。

一、工作目标

全面推进“三产”、“三池”涉水污染源以及城市面源的污染整治和长效治理，严格监管执法，源头削减污染，规范排水行为，助力全市河流水环境质量持续改善，推动河流旱季雨季全天候稳定达标。

二、基本原则

（一）建章立制、长效管理。建立面源污染整治工作机制，构建组织架构、规范整治标准、加强巡查检查、强化交办督办、固化工作制度、明确保障措施。以街道为单位，以社区为单元，将排查与日常检查相结合，边排查边整治，在整治过程中吸取成功做法，强化经验总结，完善体制机制，巩固整治成果，实现长效管理。

（二）条块结合、以块为主。各区政府、新区管委会（以下简称“各区”）为涉水面源污染整治的责任主体，依托水污染治理和河长制的组织架构，推进辖区面源污染整治，做到守土有责，守土担责，守土尽责。生态环境、水务、建设、市场监管、城市管理、交通等部门承担行业统筹监管责任，指导各区推进面源污染防治、排水监管执法、施工工地监管、城市环卫保洁等领域的整治工作。

（三）重点推进、分步实施。紧盯重点流域雨季水质未能稳定达标的一级支流、入海河流、入库支流，重点整治城中村环境卫生“脏乱差”、道路河岸垃圾堆放、餐饮食街污水直排乱泼等行为，确保考核断面稳定达标。以巩固提升河流水环境质量为目标，按照轻重缓急，明确整治任务与进度安排，组织力量分步实施。

三、工作任务

（一）餐饮食街污染整治。对酒楼、餐厅、饮食门店等餐饮经营场所开展排查整治，要求做到：建设规范的隔油预处理设施；作业污水依规接驳排入市政污水管网，依法申办排水许可证；定期清理隔油池，规范收集餐厨垃圾，委托餐厨垃圾特许经营单位及时上门收运处置；严禁无序洗涤、乱泼污水，严禁将洗碗、洗菜污水和泔水油等排入雨水管网。（责任单位：各区政府、新区管委会，协助单位：市水务局、城管和综合执法局）

（二）汽修洗车场所污染整治。对汽修洗车经营场所开展排查整治，要求做到：建设规范的初期雨水收集设施；建设规范的洗车废水收集系统；建设规范的隔油沉砂池；作业污水依规接驳排入市政污水管网，依法申办排水许可证；定期清理隔油沉砂池；严禁将含油污水、洗车废水等排入雨水管网。（责任单位：各区政府、新区管委会，协助单位：市水务局、交通运输局、生态环境局）

（三）农贸市场污染整治。对农批市场、肉菜市场(含涉及水产、禽肉类生活超市)开展排查整治，要求做到：建设规范的初期雨水收集设施；合理设置经营功能分区,建设规范的污水收集系统；建设规范的隔渣过滤预处理设施；作业污水依规接驳排入市政污水管网，依法申办排水许可证；定期清理隔渣过滤池，及时清理垃圾，严禁乱堆乱放垃圾；严禁将污水排入雨水管网。（责任单位：各区政府、新区管委会，协助单位：市水务局、市场监管局、生态环境局）

（四）美容美发场所污染整治。对美容美发场所开展排查整治，要求做到：建设规范的毛发收集设施；作业污水依规接驳排入市政污水管网，依法申办排水许可证；及时清理毛发收集设施；严禁将污水排入雨水管网。（责任单位：各区政府、新区管委会，协助单位：市水务局）

（五）垃圾转运站污染整治。对垃圾转运站开展排查整治，要求做到：建设规范的作业污水收集系统；建设沉砂预处理设施；作业污水依规接驳排入市政污水管网；定期清理沉砂池；具备干湿压榨分离的转运站、大型垃圾转运站和暂不具备接驳市政污水管网条件的转运站产生的压缩液交由有处置资质的单位进行处理，其他垃圾转运站压缩液经沉砂后排入市政污水管网；严禁作业污水外溢或将污水排入雨水管网。（责任单位：各区政府、新区管委会，协助单位：市城管和综合执法局、水务局）

（六）化粪池污染整治。对生活小区、城中村、公共厕所化粪池开展排查整治，要求做到：组织专业队伍定期及时清理粪渣，确保化粪池正常运行；加强粪渣处理处置的监督管理，严厉打击向雨水管网、河道等偷排偷倒粪渣的违法行为。（责任单位：各区政府、新区管委会，协助单位：市水务局、城管和综合执法局）

（七）屠宰场污染整治。对屠宰场开展排查整治，要求做到：建设完善的废水收集系统；建设规范的废水处理设施；完善环保手续，依法申请排污许可并按证排污；确保废水处理设施与在线监测系统正常运行；严禁屠宰废水、粪污等排入雨水管网。（责任单位：各区政府、新区管委会，协助单位：市生态环境局、水务局）

（八）垃圾填埋场渗滤液污染整治。对简易垃圾填埋场、已封场和在役垃圾填埋场渗滤液处置开展排查整治，要求做到：垃圾渗滤液全收集，确保无渗滤液溢流至外环境；推进垃圾渗滤液处理能力提标改造；定期维护渗滤液处理设施，确保处理设施正常运行并达标排放。（责任单位：各区政府、新区管委会、市城管和综合执法局）

（九）废品回收站污染整治。对废品回收站开展排查整治，要求做到：落实地面硬化、雨污分流等措施，防止对外环境造成污染；露天堆场建设规范的初期雨水收集设施；严厉查处非法清洗行为，严禁将作业污水排入雨水管网。（责任单位：各区政府、新区管委会，协助单位：市水务局、生态环境局）

（十）施工工地污染整治。加强各类施工工地监督管理，要求做到：落实围挡作业、工地路口硬底化和配置冲洗设施等管理要求；清洁冲洗运泥渣土车辆轮胎，严禁车辆车轮带泥出场；科学设置沉砂池，定期清理清疏；施工降水或基坑排水经处理达标后方可接入雨水管网或直排水体，严禁排入污水系统；需接入雨水系统的，纳入排水许可管理；加强施工工地泥浆水排放监督管理，严厉查处偷排直排泥浆水违法行为。（责任单位：各区政府、新区管委会，协助单位：市住房和建设局、水务局）

（十一）城中村清洁整顿。强化城中村环卫保洁，要求做到：科学布局垃圾收集点,合理配备垃圾桶并实施专人管理；足额配置保洁人员并实施连续保洁作业；实施全过程密闭化垃圾收集转运；保持地面无垃圾杂物和泥土砂石、绿化带无砂土裸露，严厉打击垃圾乱堆乱放行为。（责任单位：各区政府、新区管委会，协助单位：市城管和综合执法局）

（十二）城市道路清洁整顿。优化清扫保洁分级管理制度，要求做到：调整道路清洁方式，保持路面干净整洁；采取洒水为主、冲洗为辅的方式合理安排作业频次，减少径流产生，杜绝污染水体；严禁将垃圾、沙土、油污等污染物冲洗排入雨水管网。（责任单位：各区政府、新区管委会，协助单位：市城管和综合执法局）

（十三）河道沿岸清洁整顿。强化河道沿岸垃圾清理，要求做到：严格落实河道蓝线范围内的常年保洁责任制；及时清理河道两岸1公里范围内的暴露垃圾；定期清捞河面漂浮垃圾，及时清扫河堤、护坡，确保无暴露垃圾和余泥渣土；划定河道沿岸的禁倒区域并立牌警示；合理设置河流沿岸的垃圾堆放点，进行统一编号和统一管理。（责任单位：各区政府、新区管委会，协助单位：市城管和综合执法局、水务局）

四、工作机制

（一）成立组织架构。成立市涉水面源污染整治办公室（以下简称“面源整治办”），办公室设在市生态环境局，负责统筹全市面源污染整治，组织督导检查，定期通报进展，督办滞后任务，并建立联席会议制度，将面源整治列入市水污染治理指挥部议事范围，会商解决重点难点问题。各区参照市级机构设置模式，成立辖区涉水面源污染整治办公室，统一组织推进辖区的面源污染长效治理工作。

（二）条块结合模式。按照条块结合、以块为主原则建立工作推进机制。各区具体负责组织实施面源污染整治，制定实施方案，细化责任分工，明确责任单位和责任人，落实属地管理责任，统筹协调辖区各街道、各部门力量，必要时依托第三方力量开展面源污染整治和强化面源污染监管。市直部门根据责任分工协同推进面源污染整治，市水务局统筹排水监督管理，市住建局负责建筑施工工地监督管理，市市场监管局负责督促农贸市场完成排水设施建设，市城管和综合执法局统筹城市环境清洁保洁工作。

（三）规范整治标准。面源整治办会同相关市直部门编制面源污染整治工作标准，明确工作内容、标准和要求，协助各区开展现场检查和日常监管。面源整治办会同相关市直部门汇编整治技术指引，市水务局负责汇编排水设施整治技术指引，指导排水户建设改造排水设施与接驳纳管，市城管和综合执法局负责汇编城市面源整治技术指引，规范城中村、城市道路、河道沿岸等城市面源清洁保洁行为。

（四）持续排查问题。各区统筹协调各方力量，组织专门队伍，以街道为单位，以社区为单元，开展地毯式排查，摸清各类整治对象的基本情况和污染状况，6月底前形成面源整治问题清单。7月起，各区将面源污染整治纳入日常监管范畴，强化源头防控，加强监管执法，定期巡查检查，排查新发现面源污染问题对象及时登记入库，对面源整治问题清单进行动态管理。

（五）实施分类整治。各区在排查中发现问题的，动态列入问题整治清单，并在第一时间下达整改指令，督促业主单位同步完成问题整改，排查一个、整改一个、销号一个。各区在整治过程中要结合流域水质达标情况，重点关注对河流水质影响程度大的整治对象和整改问题，加强跟踪落实，强化整改指导，及时验收销号，严防反弹回潮。

（六）强化抽查检查。面源整治办会同相关市直部门，引入第三方服务机构，对面源污染整治工作采取随机抽查的方式组织开展检查，重点检查各区每一类整治对象的排查全面性和整治完成率，确保面源排查全覆盖、问题整改无死角、整治结果不反弹。

（七）加强调度通报。面源整治办采用信息化手段加强信息调度，定期通报各区工作进展和完成情况，重点对各区每一类整治对象的排查全面性、整治完成率进行通报，以街道为单位进行排名，同时将抽查检查情况予以通报，并做好问题清单的移交。

（八）加强问题督办。面源整治办根据调度和检查情况，对面源污染整治工作中存在排查不全面、整治不彻底、进度严重滞后的建立工作问题清单，加强督查督办，必要时约谈相关责任单位和责任人，限期完成督办任务。

五、保障措施

（一）统一思想认识。各区、各部门要深刻把握建设深圳社会主义先行示范区和推进城市治理体系和治理能力现代化的重大历史机遇，深入领会开展面源污染长效治理对实现河流长制久清的重要意义，全力推进各项整治任务，助力河流水质旱季雨季全天候稳定达标。

（二）实施网格管理。各区充分依托网格化管理架构，以街道、社区、网格为区域范围，以事件为管理内容，以处置单位为责任人，将涉水面源排查整治纳入网格化管理范畴，主动发现问题和解决问题，形成面源污染整治工作闭环。

（三）实行目标考核。建立面源污染年度考核制度，逐步将面源污染长效治理纳入生态文明建设考核，做到年初有布置，年中有检查，年底有考核，确保各项工作抓实落地并切实取得成效，保障工作的持续性、长期性和稳定性。

（四）强化科技支撑。利用现代科技手段，建设面源整治智慧服务平台和移动终端，用于涉水面源线上填报有关信息，基层巡查人员线上排查检查、自动上传整治进展，各级部门动态跟踪整治进度、分类统计整治数据、智能管控整治任务，实现工作流程电子化、智能化，规范工作程序，减轻基层负担，提高工作效率。

（五）加强资金保障。各区、各部门要加强面源污染治理各项工作的资金支持，提前做好资金申请和安排，全面保障面源长效治理工作经费。对排查发现企业需改造隔油池等预处理设施，其所需费用由市水务局商市财政局研究给予适当支持，并按程序报批。

（六）注重宣传引导。各区加大面源污染长效治理的宣传引导，充分利用新闻媒体、发放宣传资料等方式广泛宣传面源污染长效治理，营造共同整治氛围，引导各类经营主体、排水户积极整改，全面规范排水行为。

附表：1.深圳市涉水面源污染整治责任手册

2.深圳市涉水面源污染整治问题清单汇总表（样表）

3.深圳市涉水面源污染整治现场检查表（样表）

附表1

**深圳市涉水面源污染整治责任手册**

| **序号** | **工作事项** | **工作任务** | **完成时限** | **责任单位** | **责任部门** | **责任人** | **联系电话** | **工作进展** | **状态评价** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统筹开展面源污染整治 | 编制《深圳市涉水面源污染长效治理工作方案》，报市政府审议后印发。 | 5月 | 市生态环境局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 2 | 负责统筹全市面源污染整治，组织督导检查，定期通报进展，督办滞后任务，会商解决重点难点问题。 | 持续推进 | 市生态环境局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 3 | 会同相关市直部门编制面源污染整治工作标准，明确工作内容、标准和要求。 | 5月 | 市生态环境局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 4 | 负责汇编排水设施整治技术指引，指导排水户建设改造排水设施与接驳纳管。 | 7月 | 市水务局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 5 | 对排查发现企业需改造隔油池等预处理设施，其所需费用由市水务局商市财政局研究给予适当支持，并按程序报批。 | 7月 | 市水务局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 6 | 统筹排水监督管理，依法组织核发排水许可证，严厉打击违法排水行为。 | 持续推进 | 市水务局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 7 | 负责建筑施工工地监督管理，督促落实相关管理要求。 | 持续推进 | 市住房和建设局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 8 | 负责督促农贸市场完成排水排污设施建设。 | 持续推进 | 市市场监管局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 9 | 负责汇编城市面源整治技术指引，规范城中村、城市道路、河道沿岸等城市面源清洁保洁行为。 | 6月 | 市城管和综合执法局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 10 | 统筹城市环境清洁卫生工作，规范垃圾填埋场渗滤液收集处理，推进垃圾转运站污染整治，规范餐厨垃圾收集处置。 | 持续推进 | 市城管和综合执法局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 11 | 细化责任分工，完善面源污染整治责任手册。 | 6月 | 市生态环境局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 12 | 市住房和建设局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 13 | 市交通运输局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 14 | 市水务局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 15 | 市市场监管局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 16 | 市城管和综合执法局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 17 | 制定辖区面源污染整治实施方案，细化责任分工，明确责任单位和责任人，统筹各方力量全面启动面源污染整治和强化面源污染监管。 | 6月 | 福田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 18 | 罗湖区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 19 | 盐田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 20 | 南山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 21 | 宝安区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 22 | 龙岗区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 23 | 龙华区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 24 | 坪山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 25 | 光明区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 26 | 大鹏新区管委会 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞 |
| 27 | 餐饮食街污染整治 | 指导酒楼、餐厅、饮食门店等餐饮经营场所建设隔油预处理设施、排污接驳纳管等，推进排水许可证的核发，严厉打击违法排放餐饮废水的行为。 | 持续推进 | 市水务局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 28 | 指导餐饮食街环境卫生管理，规范餐厨垃圾、隔油池隔渣的收集，强化餐厨垃圾收运处置监督管理。 | 持续推进 | 市城管和综合执法局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 29 | 完成辖区内餐饮经营场所的排查整治，要求做到：建设规范的隔油预处理设施；作业污水依规接驳排入市政污水管网，依法申办排水许可证；定期清理隔油池，规范收集餐厨垃圾，委托餐厨垃圾特许经营单位及时上门收运处置；严禁无序洗涤、乱泼污水，严禁将洗碗、洗菜污水和泔水油等排入雨水管网。 | 6月底前形成整治问题清单，7月起持续推进 | 福田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 30 | 罗湖区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 31 | 盐田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 32 | 南山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 33 | 宝安区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 34 | 龙岗区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 35 | 龙华区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 36 | 坪山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 37 | 光明区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 38 | 大鹏新区管委会 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 39 | 汽修洗车场所污染整治 | 指导汽修洗车经营场所建设隔油沉砂预处理设施、排污接驳纳管等，推进排水许可证的核发，严厉打击违法排放含油污水、洗车废水的行为。 | 持续推进 | 市水务局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 40 | 负责提供汽修洗车场所底数清单，配合完成现场巡查，协助开展汽修洗车场所环境整顿。 | 持续推进 | 市交通运输局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 41 | 协助开展汽修洗车场所环境整顿。 | 持续推进 | 市生态环境局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 42 | 完成辖区内汽修洗车场所的排查整治，要求做到：建设规范的初期雨水收集设施；建设规范的洗车废水收集系统；建设规范的隔油沉砂池；作业污水依规接驳排入市政污水管网，依法申办排水许可证；定期清理隔油沉砂池；严禁将含油污水、洗车废水等排入雨水管网。 | 6月底前形成整治问题清单，7月起持续推进 | 福田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 43 | 罗湖区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 44 | 盐田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 45 | 南山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 46 | 宝安区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 47 | 龙岗区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 48 | 龙华区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 49 | 坪山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 50 | 光明区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 51 | 大鹏新区管委会 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 52 | 农贸市场污染整治 | 指导农贸市场实施雨污分流、建设隔油沉砂预处理设施、排污接驳纳管等，推进排水许可证的核发，严厉打击违法排放作业污水的行为。 | 持续推进 | 市水务局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 53 | 统筹指导农贸市场合理设置经营功能分区和排水排污设施建设。 | 持续推进 | 市市场监管局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 54 | 负责督促纳入许可排污的规模以上农贸市场合理使用污染治理设施。 | 持续推进 | 市生态环境局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 55 | 完成辖区集贸市场、农批市场、肉菜市场(包含涉及水产、禽肉类生活超市)的排查整治，要求做到：建设规范的初期雨水收集设施；合理设置经营功能分区,建设规范的污水收集系统；建设规范的隔渣过滤预处理设施；作业污水依规接驳排入市政污水管网，依法申办排水许可证；定期清理隔渣过滤池，及时清理垃圾，严禁乱堆乱放垃圾；严禁将污水排入雨水管网。 | 6月底前形成整治问题清单，7月起持续推进 | 福田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 56 | 罗湖区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 57 | 盐田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 58 | 南山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 59 | 宝安区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 60 | 龙岗区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 61 | 龙华区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 62 | 坪山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 63 | 光明区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 64 | 大鹏新区管委会 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 65 | 美容美发场所污染整治 | 指导美容美发场所建设毛发收集设施、污水排污接驳纳管等，推进排水许可证的核发，严厉打击违法排放作业污水的行为。 | 持续推进 | 市水务局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 66 | 完成美容美发场所的排查整治，要求做到：建设规范的毛发收集设施；作业污水依规接驳排入市政污水管网，依法申办排水许可证；及时清理毛发收集设施；严禁将污水排入雨水管网。 | 6月底前形成整治问题清单，7月起持续推进 | 福田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 67 | 罗湖区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 68 | 盐田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 69 | 南山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 70 | 宝安区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 71 | 龙岗区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 72 | 龙华区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 73 | 坪山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 74 | 光明区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 75 | 大鹏新区管委会 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 76 | 垃圾转运站污染整治 | 统筹全市垃圾转运站完成雨污分流、沉砂预处理设施等建设；统筹垃圾转运站排污接驳纳管，规范压缩液处置。 | 持续推进 | 市城管和综合执法局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 77 | 指导垃圾转运站建设规范初期雨水收集系统、实施雨污分流、建设沉砂预处理设施、排污接驳纳管等。 | 持续推进 | 市水务局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 78 | 完成垃圾转运站的排查整治，要求做到：建设规范的作业污水收集系统；建设沉砂预处理设施；作业污水依规接驳排入市政污水管网；定期清理沉砂池；具备干湿压榨分离的转运站、大型垃圾转运站和暂不具备接驳市政污水管网条件的转运站产生的压缩液交由有处置资质的单位进行处理，其他垃圾转运站压缩液经沉砂后排入市政污水管网；严禁作业污水外溢或将污水排入雨水管网。 | 6月底前形成整治问题清单，7月起持续推进 | 福田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 79 | 罗湖区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 80 | 盐田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 81 | 南山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 82 | 宝安区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 83 | 龙岗区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 84 | 龙华区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 85 | 坪山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 86 | 光明区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 87 | 大鹏新区管委会 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 88 | 化粪池污染整治 | 指导化粪池运行，严厉打击违法向雨水、污水管网排倒粪渣的违法行为。 | 持续推进 | 市水务局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 89 | 负责化粪池粪渣处理处置监管。 | 持续推进 | 市城管和综合执法局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 90 | 完成生活小区、城中村、公共厕所的化粪池的排查整治，要求做到：组织专业队伍定期及时清理粪渣，确保化粪池正常运行；加强粪渣处理处置的监督管理，严厉打击向雨水管网、河道等偷排偷倒粪渣的违法行为。 | 6月底前形成整治问题清单，7月起持续推进 | 福田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 91 | 罗湖区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 92 | 盐田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 93 | 南山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 94 | 宝安区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 95 | 龙岗区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 96 | 龙华区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 97 | 坪山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 98 | 光明区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 99 | 大鹏新区管委会 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 100 | 屠宰场污染整治 | 指导屠宰场的环境监管执法，加强环境监管执法，严厉打击违法排污行为。 | 持续推进 | 市生态环境局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 101 | 协助开展屠宰场环境整顿。 | 持续推进 | 市水务局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 102 | 完成屠宰场的环境整治，要求做到：建设完善的废水收集系统；建设规范的废水处理设施；完善环保手续，依法申请排污许可并按证排污；确保废水处理设施与在线监测系统正常运行；严禁屠宰废水、粪污等排入雨水管网。 | 6月底前形成整治问题清单，7月起持续推进 | 福田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 103 | 罗湖区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 104 | 盐田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 105 | 南山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 106 | 宝安区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 107 | 龙岗区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 108 | 龙华区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 109 | 坪山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 110 | 光明区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 111 | 大鹏新区管委会 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 112 | 垃圾填埋场渗滤液污染整治 | 指导垃圾填埋场渗滤液全收集处理，逐步推进垃圾填埋场渗滤液处理设施的提标改造。 | 持续推进 | 市城管和综合执法局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 113 | 完成简易垃圾填埋场、已封场垃圾填埋场以及正在使用的垃圾填埋场的排查整治，要求做到：垃圾渗滤液全收集，确保无渗滤液溢流至外环境；推进垃圾渗滤液处理能力提标改造；定期维护渗滤液处理设施，确保处理设施正常运行并达标排放。 | 6月底前形成整治问题清单，7月起持续推进 | 福田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 114 | 罗湖区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 115 | 盐田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 116 | 南山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 117 | 宝安区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 118 | 龙岗区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 119 | 龙华区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 120 | 坪山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 121 | 光明区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 122 | 大鹏新区管委会 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 123 | 废品回收站污染整治 | 指导废品回收站建设规范的雨污分流和初期雨水收集设施，严厉查处违法排水行为。 | 持续推进 | 市水务局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 124 | 负责废品回收站非法清洗的监督管理。 | 持续推进 | 市生态环境局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 125 | 对废品回收站开展排查整治，要求做到：落实地面硬化、雨污分流等措施，防止对外环境造成污染；露天堆场建设规范的初期雨水收集设施；严厉查处非法清洗行为，严禁将作业污水排入雨水管网。 | 6月底前形成整治问题清单，7月起持续推进 | 福田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 126 | 罗湖区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 127 | 盐田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 128 | 南山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 129 | 宝安区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 130 | 龙岗区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 131 | 龙华区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 132 | 坪山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 133 | 光明区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 134 | 大鹏新区管委会 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 135 | 施工工地污染整治 | 统筹指导建筑施工工地监督管理，督促落实地面硬底化、运泥车辆冲洗清洁、泥浆水规范处置等相关管理要求。 | 持续推进 | 市住房和建设局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 136 | 统筹排水许可管理，严厉打击违法排放作业污水的行为。 | 持续推进 | 市水务局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 137 | 加强各类施工工地监督管理，要求做到：落实围挡作业、工地路口硬底化和配置冲洗设施等管理要求；清洁冲洗运泥渣土车辆轮胎，严禁车辆车轮带泥出场；科学设置沉砂池，定期清理清疏；施工降水或基坑排水经处理达标后方可接入雨水管网或直排水体，严禁排入污水系统；需接入雨水系统的，纳入排水许可管理；加强施工工地泥浆水排放监督管理，严厉查处偷排直排泥浆水违法行为。 | 6月底前形成整治问题清单，7月起持续推进 | 福田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 138 | 罗湖区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 139 | 盐田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 140 | 南山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 141 | 宝安区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 142 | 龙岗区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 143 | 龙华区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 144 | 坪山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 145 | 光明区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 146 | 大鹏新区管委会 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 147 | 城中村清洁整顿 | 指导城中村环境清洁卫生工作，强化环卫考核，推动城中村干净整洁。 | 持续推进 | 市城管和综合执法局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 148 | 强化城中村环卫保洁，要求做到：科学布局垃圾收集点,合理配备垃圾桶并实施专人管理；足额配置保洁人员并实施连续保洁作业；实施全过程密闭化垃圾收集转运；保持地面无垃圾杂物和泥土砂石、绿化带无砂土裸露，严厉打击垃圾乱堆乱放行为。 | 6月底前形成整治问题清单，7月起持续推进 | 福田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 149 | 罗湖区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 150 | 盐田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 151 | 南山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 152 | 宝安区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 153 | 龙岗区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 154 | 龙华区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 155 | 坪山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 156 | 光明区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 157 | 大鹏新区管委会 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 158 | 城市道路清洁整顿 | 指导城市道路环境清洁卫生工作，调整道路清洁方式，合理安排冲洗、洒扫作业频次，保持道路干净整洁。 | 持续推进 | 市城管和综合执法局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 159 | 优化清扫保洁分级管理制度，要求做到：调整道路清洁方式，保持路面干净整洁；采取洒水为主、冲洗为辅的方式合理安排作业频次，减少径流产生，杜绝污染水体；严禁将垃圾、沙土、油污等污染物冲洗排入雨水管网。 | 6月底前形成整治问题清单，7月起持续推进 | 福田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 160 | 罗湖区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 161 | 盐田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 162 | 南山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 163 | 宝安区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 164 | 龙岗区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 165 | 龙华区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 166 | 坪山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 167 | 光明区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 168 | 大鹏新区管委会 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 169 | 河道沿岸清洁整顿 | 指导河道沿岸（河道蓝线范围内除外）环境清洁卫生工作，统筹沿岸垃圾堆放点设置管理，压实保洁责任制。 | 持续推进 | 市城管和综合执法局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 170 | 指导河道蓝线范围内清扫保洁和河流漂浮垃圾打捞工作，强化日常管理，推动河面无垃圾。 | 持续推进 | 市水务局 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 171 | 强化河道沿岸垃圾清理，要求做到：严格落实河道蓝线范围内的常年保洁责任制；及时清理河道两岸1公里范围内的暴露垃圾；定期清捞河面漂浮垃圾，及时清扫河堤、护坡，确保无暴露垃圾和余泥渣土；划定河道沿岸的禁倒区域并立牌警示；合理设置河流沿岸的垃圾堆放点，进行统一编号和统一管理。 | 6月底前形成整治问题清单，7月起持续推进 | 福田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 172 | 罗湖区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 173 | 盐田区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 174 | 南山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 175 | 宝安区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 176 | 龙岗区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 177 | 龙华区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 178 | 坪山区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 179 | 光明区政府 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |
| 180 | 大鹏新区管委会 |  |  |  |  | □已完成 □正常推进  □滞后 □严重滞后 |

附表2

**深圳市涉水面源污染整治问题清单汇总表（样表）**

填报辖区： 填报时间：

| 序号 | 名称 | 类别 | 街道 | 社区 | 详细地址 | 存在问题 | 采取  措施 | 整治后情况 | 是否达到整改要求 | 责任部门 | 责任人 | 联系  方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX餐饮店 | 餐饮经营场所 |  |  |  | 1. 无隔油预处理设施 2. 污水未接驳排入市政污水管网 3. 未定期清理隔油池 4. 未规范收集餐厨垃圾 5. 餐厨垃圾未委托特许经营单位拉运处理 6. 存在无序洗涤、乱泼污水的行为 7. 存在洗碗、洗菜污水和泔水油等排入雨水管网污染河流 8. 未依法申办排水许可证 | 具体描述所采取的措施 | 1. 已建设规范的隔油预处理设施 2. 作业污水依规接驳排入市政污水管网 3. 定期清理隔油池 4. 规范收集餐厨垃圾 5. 餐厨垃圾已委托特许经营单位及时上门收运处置 6. 不存在无序洗涤、乱泼污水的行为 7. 不存在将洗碗、洗菜污水和泔水油等排入雨水管网污染河流 8. 依法申办排水许可证 |  |  |  |  |  |
| 2 | XXX汽修洗车厂 | 汽修洗车场所 |  |  |  | 1. 无初期雨水收集设施 2. 无洗车废水收集系统 3. 无隔油沉砂池 4. 作业污水未依规接驳排入市政污水管网 5. 未定期清理隔油池 6. 存在将含油污水、洗车废水等排入雨水管网污染河流 7. 未依法申办排水许可证 | 具体描述所采取的措施 | 1. 已建设规范的初期雨水收集设施 2. 已建设规范的洗车废水收集系统 3. 已建设规范的隔油沉吃 4. 作业污水已依规接驳排入市政污水管网 5. 定期清理隔油池 6. 不存在将含油污水、洗车废水等排入雨水管网污染河流 7. 依法申办排水许可证 |  |  |  |  |  |
| 3 | XXX农贸  市场 | 农贸市场 |  |  |  | 1. 未建设规范的初期雨水收集设施 2. 未合理设置经营功能分区 3. 未建设规范的污水收集系统 4. 未建设规范隔渣过滤预处理设施 5. 作业污水未接驳排入市政污水管网 6. 未定期清理隔渣过滤池 7. 未及时清理垃圾 8. 存在乱堆乱放垃圾的行为 9. 存在污水排入雨水管网污染河流 10. 未依法申办排水许可证 | 具体描述所采取的措施 | 1. 已建设规范的初期雨水收集设施 2. 已合理设置经营功能分区 3. 已建设规范的污水收集系统 4. 已建设规范隔渣过滤预处理设施 5. 作业污水已依规接驳排入市政污水管网 6. 定期清理隔渣过滤池 7. 及时清理垃圾 8. 不存在乱堆乱放垃圾的行为 9. 不存在污水排入雨水管网污染河流 10. 依法申办排水许可证 |  |  |  |  |  |
| 4 | XXX美容美发店 | 美容美发场所 |  |  |  | 1. 无毛发收集设施 2. 作业污水未接驳排入市政污水管网 3. 未定期清理毛发收集设施 4. 存在将污水排入雨水管网 5. 未依法申办排水许可证 | 具体描述所采取的措施 | 1. 已建设规范的毛发收集设施 2. 作业污水已依规接驳排入市政污水管网 3. 定期清理毛发收集设施 4. 不存在将污水排入雨水管网 5. 依法申办排水许可证 |  |  |  |  |  |
| 5 | XXX垃圾转运站 | 垃圾收运设施 |  |  |  | 1. 无作业污水收集系统 2. 无沉砂预处理设施 3. 作业污水未接驳排入市政污水管网 4. 未定期清理沉砂池 5. 具备干湿压榨分离的转运站、大型垃圾转运站和暂不具备接驳市政污水管网条件的转运站产生的压缩液未交由有处置资质的单位进行处理   6.其他垃圾转运站压缩液未经沉砂后排入市政污水管网  7.存在作业污水外溢或排入雨水管网污染河流 | 具体描述所采取的措施 | 1. 已建设作业污水收集系统 2. 已建设沉砂预处理设施 3. 作业污水已依规接驳排入市政污水管网 4. 定期清理沉砂池 5. 具备干湿压榨分离的转运站、大型垃圾转运站和暂不具备接驳市政污水管网条件的转运站产生的压缩液交由有处置资质的单位进行处理 6. 其他垃圾转运站压缩液经沉砂后排入市政污水管网 7. 不存在作业污水外溢或排入雨水管网污染河流 |  |  |  |  |  |
| 6 | XXX小区化粪池 | 化粪池 |  |  |  | 1. 未定期清理粪渣 2. 化粪池不能正常运行使用 3. 未加强粪渣处理处置的监督管理 4. 存在向雨水管网、河道偷排偷倒粪渣的违法行为 | 具体描述所采取的措施 | 1. 定期及时清理粪渣 2. 确保化粪池正常运行 3. 加强粪渣处理处置的监督管理 4. 不存在向雨水管网、河道偷排偷倒粪渣的违法行为 |  |  |  |  |  |
| 7 | XXX屠宰场 | 屠宰场 |  |  |  | 1. 无完善的废水收集系统 2. 无规范的废水处理设施 3. 环保手续不齐全 4. 废水处理设施与在线监控系统不能正常运行   5.存在屠宰废水、粪污等排入雨水管网  6.未依法申办排污许可并未按证排污 | 具体描述所采取的措施 | 1. 已建设完善的废水收集系统 2. 已建设规范的废水处理设施 3. 环保手续齐全 4. 废水处理设施与在线监控系统不能正常运行 5. 不存在屠宰废水、粪污等排入雨水管网 6. 依法申办排污许可并按证排污 |  |  |  |  |  |
| 8 | XXX垃圾填埋场 | 垃圾填埋场渗滤液 |  |  |  | 1. 未全部收集垃圾渗滤液，存在渗滤液溢流至外环境 2. 未推进垃圾渗滤液处理能力提标改造 3. 未定期维护处理设施 4. 渗滤液处理设施不能正常运行并未能达标排放 | 具体描述所采取的措施 | 1. 垃圾渗滤液全收集，确保无渗滤液溢流至外环境 2. 推进垃圾渗滤液处理能力提标改造 3. 定期维护处理设施 4. 确保渗滤液处理设施正常运行并达标排放 |  |  |  |  |  |
| 9 | XXX废品回收站 | 废品回收站 |  |  |  | 1. 未落实地面硬化、雨污分流等措施，防止对外环境造成污染； 2. 露天堆场未建设规范的初期雨水收集设施 3. 存在非法清洗行为 4. 存在将作业污水排入雨水管网 | 具体描述所采取的措施 | 1. 落实地面硬化、雨污分流等措施，防止对外环境造成污染； 2. 露天堆场建设规范的初期雨水收集设施 3. 不存在非法清洗行为 4. 不存在将作业污水排入雨水管网 |  |  |  |  |  |
| 10 | XXX工地 | 施工工地 |  |  |  | 1. 未落实围挡作业、工地路口硬底化和配置冲洗设施等管理要求 2. 未清洁冲洗运泥渣土车辆轮胎，存在出场车辆车轮带泥污染道路的情况 3. 未科学设置沉砂池，未定期清理清疏 4. 施工降水或基坑排水处理达标后未接入雨水管网或直排水体，存在排入污水系统的现象 5. 需接入雨水系统的，未纳入排水许可管理 6. 未加强施工工地泥浆水排放监督管理 7. 存在偷排直排泥浆水违法行为 | 具体描述所采取的措施 | 1. 落实围挡作业、工地路口硬底化和配置冲洗设施等管理要求 2. 清洁冲洗运泥渣土车辆轮胎，不存在出场车辆车轮带泥污染道路的情况 3. 科学设置沉砂池，定期清理清疏 4. 施工降水或基坑排水处理达标后未接入雨水管网或直排水体，不存在排入污水系统的现象 5. 需接入雨水系统的，纳入排水许可管理 6. 加强施工工地泥浆水排放监督管理 7. 不存在偷排直排泥浆水违法行为 |  |  |  |  |  |
| 11 | XXX城中村 | 城中村 |  |  |  | 1. 垃圾收集点布局不合理 2. 未合理配置垃圾桶并未实施专人管理 3. 未足额配置保洁人员并未实施连续保洁作业 4. 未实施全过程密闭化垃圾收集转运 5. 地面存在垃圾杂物和泥土砂石、绿化带砂土裸露 6. 存在随意乱丢垃圾行为 | 具体描述所采取的措施 | 1. 科学布局垃圾收集点 2. 合理配置垃圾桶并未实施专人管理 3. 足额配置保洁人员并实施连续保洁作业 4. 实施全过程密闭化垃圾收集转运 5. 地面不存在垃圾杂物和泥土砂石、绿化带无砂土裸露 6. 不存在随意乱丢垃圾行为 |  |  |  |  |  |
| 12 | XXX道路/XXX人行道/XXX广场 | 城市道路 |  |  |  | 1. 未调整道路清洁方式 2. 未采取洒水为主、冲洗为辅的方式合理安排作业频次 3. 存在将垃圾、沙土、油污等污染物冲洗排入雨水管网的现象 | 具体描述所采取的措施 | 1. 调整道路清洁方式，保持路面干净整洁 2. 采取洒水为主、冲洗为辅的方式合理安排作业频次，减少径流产生，杜绝污染水体 3. 不存在将垃圾、沙土、油污等污染物冲洗排入雨水管网的现象 |  |  |  |  |  |
| 13 | XXX河流河段（左岸或右岸）/ | 河道沿岸 |  |  |  | 1. 未严格落实河道蓝线范围内的常年保洁责任制 2. 未及时清理河道两岸1km范围内的暴露垃圾 3. 未定期清捞，河面存在漂浮垃圾 4. 未及时清理，河堤、护坡存在暴露垃圾和余泥渣土 5. 未划定河道沿岸的禁倒区域，未立牌警示 6. 未合理设置河流沿岸的垃圾堆放点，并未进行统一编号和统一管理 | 具体描述所采取的措施 | 1. 严格落实河道蓝线范围内的常年保洁责任制 2. 及时清理河道两岸1km范围内的暴露垃圾 3. 定期清捞，河面不存在漂浮垃圾 4. 及时清理，河堤、护坡存在暴露垃圾和余泥渣土 5. 划定河道沿岸的禁倒区域，未立牌警示 6. 合理设置河流沿岸的垃圾堆放点，并进行统一编号和统一管理 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人： 审核人： 填表人联系电话：

注：附表2将录入面源整治智慧服务平台，各区完成现场排查、填报企业信息后由系统后台自动统计，实际操作过程中不需要手工填写。

附表 3

**深圳市涉水面源污染整治现场检查表（样表）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | |
| 地址 | 区 街道 社区 | | | | |
| 联系人 |  | | 联系电话 | |  |
| 营业执照 | □无 □有（统一社会信用代码） | | | | |
| 月均用水量 | t | 污水排放情况 | | □未纳管 □雨水管 □污水管 | |
| 排水许可证 | □无 □有（许可证号） | | | | |
| 最终去向 | □污水厂 □河 | | | | |
| 现场核查情况 | □一、餐饮经营场所  □1已建设规范的隔油预处理设施□2作业污水依规接驳排入市政污水管网  □3定期清理隔油池□4规范收集餐厨垃圾  □5餐厨垃圾已委托特许经营单位及时上门收运处置□6不存在无序洗涤、乱泼污水的行为  □7不存在将洗碗、洗菜污水和泔水油等排入雨水管网污染河流□8依法申办排水许可证 | | | | |
| □二、汽修洗车场所  □1已建设规范的初期雨水收集设施□2已建设规范的洗车废水收集系统  □3已建设规范的隔油沉砂池□4作业污水已依规接驳排入市政污水管网  □5定期清理隔油池□6不存在将含油污水、洗车废水等排入雨水管网污染河流  □7依法申办排水许可证 | | | | |
| □三、农贸市场  □1已建设规范的初期雨水收集设施□2已合理设置经营功能分区  □3已建设规范的污水收集系统□4已建设规范隔渣过滤预处理设施  □5作业污水已依规接驳排入市政污水管网□6定期清理隔渣过滤池  □7及时清理垃圾□8不存在乱堆乱放垃圾的行为  □9不存在污水排入雨水管网污染河流□10依法申办排水许可证 | | | | |
| □四、美容美发场所  □1已建设规范的毛发收集设施□2作业污水已依规接驳排入市政污水管网  □3定期清理毛发收集设施□4不存在将污水排入雨水管网□5依法申办排水许可证 | | | | |
| □五、垃圾收运设施  □1已建设作业污水收集系统□2已建设沉砂预处理设施  □3作业污水已依规接驳排入市政污水管网□4定期清理沉砂池  □5具备干湿压榨分离的转运站、大型垃圾转运站和暂不具备接驳市政污水管网条件的转运站产生的压缩液交由有处置资质的单位进行处理  □6其他垃圾转运站压缩液经沉砂后排入市政污水管网  □7不存在作业污水外溢或排入雨水管网污染河流 | | | | |
| □六、化粪池  □1定期及时清理粪渣□2确保化粪池正常运行使用  □3加强粪渣处理处置的监督管理□4不存在向雨水管网、河道偷排偷倒粪渣的违法行为 | | | | |
| □七、屠宰场  □1已建设完善的废水收集系统□2已建设规范的废水处理设施  □3环保手续齐全□4废水处理设施与在线监测系统正常运行  □5不存在屠宰废水、粪污等排入雨水管网□6依法申请办理排污许可并按证排污 | | | | |
| □八、垃圾填埋场渗滤液  □1垃圾渗滤液全收集，确保无渗滤液溢流至外环境□2推进垃圾渗滤液处理能力提标改造  □3定期维护处理设施□4确保渗滤液处理设施正常运行并达标排放 | | | | |
| □九、废品回收站  □1落实地面硬化、雨污分流等措施□2露天堆场建设规范的初期雨水收集设施  □3不存在非法清洗行为□4不存在将作业污水排入雨水管网 | | | | |
| □十、施工工地  □1落实围挡作业、工地路口硬底化和配置冲洗设施等管理要求  □2清洁冲洗运泥渣土车辆轮胎，不存在出场车辆车轮带泥污染道路的情况  □3科学设置沉砂池，定期清理清疏  □4施工降水或基坑排水处理达标后未接入雨水管网或直排水体，不存在排入污水系统的现象  □5需接入雨水系统的，纳入排水许可管理□6加强施工工地泥浆水排放监督管理  □7不存在偷排直排泥浆水违法行为 | | | | |
| □十一、城中村  □1科学布局垃圾收集点□2合理配置垃圾桶并未实施专人管理  □3足额配置保洁人员并实施连续保洁作业□4实施全过程密闭化垃圾收集转运  □5地面不存在垃圾杂物和泥土砂石、绿化带砂土裸露□6无随意乱丢垃圾行为 | | | | |
| □十二、城市道路  □1调整道路清洁方式，保持路面干净整洁□2采取洒水为主冲洗为辅的方式合理安排作业频次  □3不存在将垃圾、沙土、油污等污染物冲洗排入雨水管网的现象 | | | | |
| □十三、河道沿岸  □1严格落实河道蓝线范围内的常年保洁责任制□2及时清理河道两岸1km范围内的暴露垃圾  □3定期清捞，河面不存在漂浮垃圾□4及时清理，河堤、护坡无暴露垃圾和余泥渣土  □5划定河道沿岸的禁倒区域并立牌警示□6合理设置河流沿岸的垃圾堆放点，并进行统一编号和统一管理 | | | | |
| 其他情  况说明 |  | | | | |
| 核查结果 | □合格 □不合格核查人： 核查日期： | | | | |

备注：（1）各类型现场检查情况均满足各类型表格检查内容的核查结果为合格，不满足表格检查内容的核查结果为不合格，并列入专项整治。

（2）核查不合格的在其他情况中进行说明。

（3）附表3将录入面源整治智慧服务平台手机APP中，各区在现场检查时由检查员或企业通过手机APP填报。