- 附件5

深圳市水利工程开工备案流程图

项目法人（建设单位）

自行审查、自主决定开工

开工

15个工作日内                 将《深圳市水利工程开工备案

（工期短的项目                 表》、《深圳市水利工程新增

在5个工作日内）               标段开工备案表》提交

开工备案

市水务局稽察办备案

区（新区）水行政主管部门备案

3个工作日内      将《深圳市水利工程项目

（标段）开工情况告知函》交

水务工程质量安全监督机构收到

告知函，开始质量安全监督

开始质量

安全监督